MTÜ  KEHRA  RAUDTEEJAAM ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

- 11. 2011  nr 7

algus kell  18.30

lõpp  kell   20.15

Kehra raamatukogus

Osavõtjad: Tanel Veske, Milvi Schmeidt, Luule Kiipli, Marti Sepmann, Joonas Tanne,

Helen Keller, Endla Klemets,  Kaarel Aruste,  Ants Miidla, Anne Tanne, Anne

Oruaas, Aita Tammeorg

Puudusid: Anu Mäeorg, Toivo Õunapuu, Priit Raudkivi, Jaana Sillart, Valdo Praust

Kinnitati järgmine PÄEVAKORD:

- MTÜ arengukava tegelikkusega vastavusse viimine

- Info jaamahoone rekonstrueerimise kohta

- MTÜ uue juhatuse valimine

- Jooksvad küsimused

- MTÜ arengukava tegelikkusega vastavusse viimine – Anne Oruaas tuletas lühidalt meelde, mis on seni tehtud. Põhiliselt keskenduti  arengukavas 2012. aastale. Arengukava on täidetud  osaliselt, elu on ise teinud oma korrektiive. Ehitustööde algus on veninud MTÜ-st mitte sõltuvatel asjaoludel. Põhimõtteliselt pole aga midagi halvasti.

Otsustati: Võtta arengukavast välja matkaradade ehitamine, sest see nõuab väga palju ressurssi – aega, raha, kooskõlastusi ja valminud radade hilisemat hooldust. Rajad küll välja töötada, aga tutvustada neid paberil ja looduses.

- Info jaamahoone rekonstrueerimise kohta. – Anne Oruaas kordas üle ka varem kirja teel jagatud info, et PRIA  otsustas rahastada rekonstrueerimise I etappi 80 208, 30 euroga, mis on mõnevõrra väiksem esialselt küsitust. Käivad läbirääkimised ehitajaga (Rehler Ehitus OÜ) ja töövõtulepingu ettevalmistus. Reaalselt läheb tööks detsembris.

- MTÜ Kehra Raudteejaam juhatuse valimine.

Kuna seaduse järgi kehtivad juhatuse volitused 3 aastat, siis tuleb korralda uue juhatuse valimised. Anne Oruaas palus teha ettepanekuid juhatuse liikmete kandidaatide kohta. Kas juhatus jääb endiselt 3-liikmeline?

Anne Tanne tegi ettepaneku jätta juhatus kolmeliikmeliseks nung juhatuse liikmed samaks. Viidi läbi  nõuetekohane hääletusprotseduur. Tulemus: Kaarel Aruste – 11 poolt, Anne Oruaas – 11 poolt; Marti Sepmann – 11 poolt.

Otsustati: MTÜ kehra raudteejaam juhatus jätkab koosseisus Kaarel Aruste, Marti Sepmann ja Anne Oruaas.

4. Ehitajatega lepingu allkirjastamine.

Otsustati: Rehler Ehituse OÜ-ga kirjutab lepingule alla Anne Oruaas

5. Jooksvad küsimused, sõnavõtud

Ants Miidla tuletas meelde kohustusi ja ülesandeid seoses  koostatava „Kehra  lugude“ raamatuga.

Anne Oruaas tuletas meelde, et mõnel liikmel on veel tasumata 2011. a liikmemaks.

Kaarel Aruste tutvustas 19. nov. koristuspäeva kava. Koristame uue perrooni kõrval olevat territooriumi.

Koosolekut juhatas:                                                                   Protokollis:

Anne Oruaas                                                                               Tanel Veske